Важнейшие мероприятия

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

МО Яснополянское к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г.

| Жилищное хозяйство | Тепловое хозяйство |
| --- | --- |
| Подготовка и сдача жилых домов | Ремонт кровель, тыс. м2 | Промывка и ремонт систем центрального отопления | Подготовка котельных и сдача их по актам | Ремонт и замена котлов | Подготовка ЦТП | Ремонт и замена насосов | Ремонт и замена бойлеров | Замена ветхих тепловых сетей, км | Опрессовка тепловых сетей, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 102+ 163 = 265 |  | -- |  | 38+13 (вед.) |  | 7+1 (вед.) |  | 17 |  | -- |  | 21 | 1 | 7 |  | -- |  | 6,161 | 0,252 |

| Водопроводно-канализационное хозяйство | Электрохозяйство | Благоустройство | Финансирование мероприятий, Тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена ветхих водопроводных сетей, км | Чистка канализационных сетей | Ремонт артезианских скважин | Ремонт водопроводных насосных станций | Ремонт водоразборных колонок, ремонт КНС и ОС | Ремонт воздушных ЛЕП, км | Ремонт кабельных линий,км | Ремонт ТП, шт | Подготовка уборочной техники | Кап. Ремонт дорог и тротуаров |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| -- |  | 13,5 | 1,32 | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | -- |  | -- |  | -- |  | 2 |  |  |  | 5490,23 |  |

Глава МО Яснополянское                                                                                                         Л.А. Лобанова

Исп. О.В. Прохорская , тел. 8(48751)38746