| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование Яснополянское Щекинского района |
| Собрание депутатов |
| Решение |
| от 28 апреля 2017 года | №44-221 |

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО Яснополянское Щекинского района от 26.09.2013 №71-326 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Яснополянское

Щёкинского района на 2014-2023 годы»

Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Яснополянское Щёкинского района, Собрание депутатов МО Яснополянское Щекинского района решило:

1.Внести изменение в решение Собрания депутатов МО Яснополянское Щекинского района от 26.09.2013 №71-326 «Об утверждении программы  комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Яснополянское  Щёкинского района  на 2014-2023 годы» следующего содержания:

-  в приложении к решению   п. 2.3   изложить в новой редакции:

«Теплоснабжение 2.3

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Яснополянское осуществляет ООО «Комэнергосервис».

На обслуживании предприятия находятся 6 котельных.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | 6 | В работе |
| Котельная №2, Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | 1,03 | В работе |
| Котельная №6, Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | 1,084 | В работе |
| Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | 1,03 | В работе |
| Котельная №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | 0,768 | В работе |
| Котельная №5, Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | 0,43 | В работе |
| Всего: | 10,342 |  |

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

|  | Наименование объекта | Наименование мероприятия | период выполнения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 5а | Замена дымовой трубы | 2019 | 1500 |
| 2 | Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | Замена дымовой трубы | 2019 | 1500 |
| 3 | Котельная №5, назначение: нежилое, этаж 1 Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого, д.199 | Замена котлов | 2021 | 6000 |
| 4 | Нежилое здание котельной №2, назначение: нежилое здание, 3-этажный (подземных этажей -1) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный, д.12а | Замена котельного оборудования | 2027 | 6000 |
| 5 | Нежилое здание котельной №6, назначение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей-0) Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, ул. Советская, д.15 а | Замена котельного оборудования | 2029 | 7000 |
| 6 | Нежилое здание (блочно-модульная) котельной №7 Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | Замена котельного оборудования | 2030 | 7000 |
| 7 | Котельная №3, Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 6 б | Установка котла ГВС | 2019 | 2000 |

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения  предусмотрена в случае заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения МО Яснополянское.

|  | Наименование объекта | Наименование мероприятия | период выполнения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, пос. Юбилейный | Замена тепловых сетей | 2022 | 5707,44 |
| 2 | Внешняя сеть теплотрассы, назначение: иное сооружение (внешняя сеть теплотрассы) Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Больничная | Замена тепловых сетей | 2020 | 2802,79 |
| 3 | Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново | Замена тепловых сетей | 2021 | 450,00 |
| 4 | Теплотрасса Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 8 б | Замена тепловых сетей | 2025 | 280,00 |
| 5 | Тепловые сети Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский | Замена тепловых сетей | 2026 | 500 |
| 6 | Сооружение, назначение: иное сооружение (тепловые сети) Тульская область, Щекинский район, н.п. Музей-усадьба Л.Н. Толстого | Замена тепловых сетей | 2028 | 400 |

При разработке нового Генерального плана развития муниципального образования целесообразно предусмотреть ликвидацию 4  существующих  котельных деревни Ясная поляна, производящих отопление больницы,  школы, детского дома и Музея Усадьбы Л.Н. Толстого (пос. Красный) , общей мощностью 3,45 Гкал/ч. Вместо них построить 1 котельную мощностью не менее 7 Гкал/ч с магистральными и разводящими сетями. Теплоснабжение потребителей осуществлять от ЦТП по закрытой независимой схеме.

В 2017 году планируется заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения МО Яснополянское. В рамках данного концессионного соглашения концессионер возьмет на себя обязательства по реконструкции объектов концессионного соглашения на сумму 3,9 млн.руб. Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений.»

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения  на информационном стенде в администрации  муниципального образования Яснополянское  Щекинского района по адресу:  Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, ул. Пчеловодов, д.9  и разместить на официальном сайте муниципального образования  Яснополянское Щекинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня  обнародования.

Глава  муниципального образования

Яснополянское Щекинского района                                         А.В.  Чеченкин